รายงานสรุปผลการดำเนินโครางการ

โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

******************************

๑. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้มอบนโยบายการจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน โดยให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ ขุดลอกคูคลอง รางระบายน้ำและลำรางสาธารณะ ประกอบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างสูงทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากการปล่อยลงแม่น้ำลำคลอง  ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี  การสะสมของวัชพืชเศษขยะต่างๆซึ่งมีแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาจากบ้านเรือน ตลาดสด สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ที่กระจายตัวกันอยู่ในเขตตำบล  น้ำเสียจากแหล่งกำเนิด จะระบายลงสู่แม่น้ำลำคลอง ที่ดินว่างเปล่า ทำให้เกิด ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในพื้นที่ ที่เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของ  โฟม ถุงพลาสติก ผักตบชวา วัชพืช ต่างๆ  เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน และบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณคลอง อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งลำน้ำ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน และในตำบลโป่งแดงนั้น ก็มีแหล่งน้ำซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของจังหวัดนครราชสีมา คือ ลำตะคอง ไหลผ่าน ซึ่งในอดีตได้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำสายนี้เพื่อการอุปโภค บริโภค ใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนมาเป็นเวลาช้านาน  แต่ในระยะหลังลำน้ำเกิดการตื้นเขินมีวัชพืช  ต้นไม้  กีดขวางการไหลของน้ำ  ประกอบกับการรุกล้ำของอาคารบ้านเรือนทั้ง  ๒  ฝั่งคลอง  ทิ้งน้ำเสียลงสู่ลำตะคองโดยไม่ผ่านการบำบัดทำให้คุณภาพน้ำลดต่ำลง ประกอบกับสภาพลำน้ำแคบลงเรื่อยๆ ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำได้

ดังนั้น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำลำตะคอง ปลูกจิตสำนึกของคนในท้องถิ่น ให้รู้จักการดูแลรักษาลำน้ำโดยการจัดโครงการกำจัดผักตบชวา เพื่อกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืช เพื่อให้ลำตะคองกลับมาเป็นลำน้ำที่ใสสะอาดปราศจากมลพิษอีกครั้ง ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย ป้องกันความเสียหายจากภัยที่เกิดจากน้ำ

๒.๒ เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำของตำบลโป่งแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

/๒.๓ เพื่อลด….

-๒-

๒.๓ เพื่อลดขยะมูลฝอยที่ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน

๒.๔ เพื่อให้แหล่งน้ำมีพื้นที่กักเก็บน้ำได้เต็มที่

๒.๕ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมกันอนุรักษ บํารุงรักษา ใชประโยชน และปลูกฝงจิตสํานึกในการรักษาแหลงน้ำ ดูแลไม่ให้ผักตบชวาขยายตัวจากพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

๒.๖ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงสภาพแมน้ำ ลําคลอง แหลงน้ำสาธารณะในพื้นที่ตําบลโป่งแดง ใหประชาชนสามารถใชประโยชนไดสูงสุด

๒.๗ เพื่อใหประชาชนตําบลโป่งแดงไดแสดงพลังแหงความสามัคคี และความเขมแข็งของคน ในชุมชน

๒.๘ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา เช่น การทำปุ๋ย การประดิษฐ์สิ่งของจากผักตบชวา การนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์

๓. เป้าหมาย

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ชาวตำบลโป่งแดง จำนวน ๔๐ คน

๔. วิธีการดำเนินงาน

๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

๔.๒ ประสานผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโป่งแดง ให้เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมกับการจัดกิจกรรม

๔.๓  ดำเนินการตามโครงการ

๔.๔  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม  ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

๖. สถานที่ดำเนินการ

คลองนางหงส์ หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งสุริยา ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๗. งบประมาณ

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ข้อ ๒) โครงการกำจัดผักตบชวา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผักตบชวา ฯลฯ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

/๑. ค่าป้าย....

-๓-

๑. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย	เป็นเงิน     ๓๐๐   บาท

๒. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท	เป็นเงิน   ๒,๐๐๐   บาท

๓. ค่าอาหารว่าง  จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท		เป็นเงิน   ๑,๐๐๐   บาท

รวมเป็นเงิน ๓,๓๐๐.- บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๘. ผลการดำเนินงาน

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  ได้จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  จัดขึ้นในวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.2562 ณ  คลองขอนตาค้ำ-โนนตาล  หมู่ที่  1  วันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.2562  ณ คลองหลักต่ำ  (ทำนบหลัง-ทำนบอ่าว) หมู่ที่ 7  และวันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ.2562  ณ  ท่าน้ำบ้านน้ำฉ่า  หมู่ที่  3  เป็นการส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาด  จัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ คู  คลอง  รางระบายน้ำและลำรางสาธารณะ  ตามนโยบายของรัฐบาล  สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนในตำบลโป่งแดงใความรักความสามัคคีกัน

๙. ปัญหาและอุปสรรค

โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๓   องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา  เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  50  คนต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งตามที่กำหนดไว้ในโครงการส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมดอาจเนื่องมากจากติดภาระกิจ หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้

9.1  การขอความร่วมมือกับประชาชน

-  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมขึ้น  ส่วนใหญ่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้  เช่น  เป็นแม่บ้าน  เลี้ยงลูกหลาน  ติดงาน  หรือเดินทางลำบาก  จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

9.2  การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

-  เนื่องจากงบประมาณในข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ  เนื่องจากได้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้น้อยกว่าความเป็นจริง

9.3  เสร็จสิ้น กิจกรรมตามโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

9.4 ในการดำเนินการเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอ  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

/๑0. แนวทาง....

-4-

10. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

10.1  เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้  ควรมีการจัดกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๓   สัญจรโดยแบ่งโซนที่จะเข้าถึงหมู่บ้านที่มีห้วย  หนอง  คลองบึงและเพื่อเป็นการลดปัญหาพื้นที่การจัดกิจกรรมประชาชนในพื้นที่ที่ทำกิจกรรม  และเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

10.2 ด้านเวลาความมีการกำหนดและบริหารเวลาไม่ให้เกิน  เช่น เวลาทำกิจกรรมไม่ควรเกินเวลารับประทานอาหารกลางวัน  เนื่องผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนอาจจะต้องทานยาให้ตรงเวลา

10.3  ด้านสุขภาพ  เมื่อมีการจัดกิจกรรมควรมีผู้ให้ความรู้  ความชำนาญเพื่อเป็นประโยชน์ในการร่วมทำกิจกรรมนั้นๆ

10.4  ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรทำแผ่นพับรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าถึงและตระหนักถึงการเกิดปัญหาสภาพแวดล้อม

11.  ผลการแก้ไขปัญหา

โดยการแบ่งโซนการจัดกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๓   สัญจรออกทุกหมู่บ้านที่มีพื้นที่ห้วย  หนอง  คลองบึง  ได้รับผลตอบรับที่ดีประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น  เนื่องจากเป็นบริเวณที่จัดคือหมู่บ้านของตนเองทำให้การเดินทางสะดวก  ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯเข้าถึงหมู่บ้านเพื่อชวนเชิญประชาชนให้เข้าร่วมโครงการฯด้วยตนเอง ในส่วนงบประมาณตั้งให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ในส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอติดภาระกิจเราได้จัดประชุมและปรึกษากับคณะกรรมการของโครงการฯ เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันได้ในคราวต่อๆไป  ทำให้ชาวตำบลโป่งแดงมีความรักความสามัคคีกัน นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

(ลงชื่อ)				         ผู้สรุปผลการดำเนินงาน				                     ( นางสาววรัญญา  ถาวรวิสุทธิ์ )

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

กำหนดการ

โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓

ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

ณ คลองนางหงส์ หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งสุริยา ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

---------------------------------------------------

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.	พิธีเปิด โดย นาวาอากาศเอกวีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธิ์

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.	วิทยากรให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมตามลุ่มน้ำลำตะคอง

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	วิทยากรให้ความรู้เรื่องการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	ชาวตำบลโป่งแดงร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำตะคอง